CRONOGRAMA GERENCIADOR DE PARQUE DE DIVERSOES

Versão 1.0

**Objetivo**

Dividir as etapas do projeto para medir o tempo e gerenciar prazos e riscos do projeto

**Interessados**

Diogo Jayme

Nelson Paiva

**Avaliador**

Prof. Rubens

**Comunicação**

A comunicação é feita via whatsapp e e-mail

**Data inicial**

25/08/2017

**Data final**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cod. Ativ.** | **Nome Atividade** | **Dependências** | **Início** | **Término** | **Esforço (Horas)** |
| 1 | Casos de uso | Não consta | 25/08/17 | 01/09/17 | 4 H |
| 2 | DER | 2 |  | 01/09/17 | 4 H |